## Slide 1: Raport 1
Co udało się osiągnąć?

## Slide 2: Grafika
Do tej pory udało mi się zrobić część grafik potrzebnych do projektu, przede wszystkim naszej postaci, która zależnie od gracza będzie mieć różne kolory. Część grafik, które są aktualne w grze zostaną w przyszłości zastąpione piękniejszymi (są dla sprawdzenia czy wszystko działa).Chodzi mi tu o poziomy jak i tła w menu.

## Slide 3: Animacja postaci
Postać ma w plikach animacje chodzenia, która działa przy odpowiednio zmodyfikowanym kodzie. Zmieniłem kod, aby móc ruszyć dalej (w tym momencie tylko stoi).

## Slide 4: Wprowadzenie
Pod opcjami nie kryją się aktualnie opcje, a wprowadzenie mówiące nam jakie tryby będą do wyboru. Musi to być jeszcze lekko wzbogacone.

## Slide 5: Aktualny stan trybu pierwszego
Jeżeli chodzi o tryb nad którym najpierw chcę popracować, to napotkałem pare problemów takich jak:
-jaka metoda oznaczeń pola była by najlepsza (jak w kodzie pokazywać pola na które ma przechodzić postać)
-odświeżanie ekranu po przypisaniu nowych pozycji (jestem w trakcie rozwiązywania go)
-ilość pól wyjątkowych oraz grafika mapy (na początku proste plansze i dalszy ich rozwój)

## Slide 6: Plan działania
-Ruch gracza jako teleportacja na ten moment.
-Lepsza grafika, która nie powoduje bólu oczu.
-Funkcjonalność, działanie gry (priorytet!, grafika jest łatwiejsza do zmiany niż struktura kodu i działanie, z którym się teraz borykam.)